Rapport de projet
-
« ToutAvis »

# FIP INF 112 – GL et Gestion de projet informatique

## Serigne FALL - Pierre DUGAST

Année scolaire 2018-2019

# Table des matières

# Introduction
Ce présent dossier porte sur un projet de conception/développement Java réalisé en binôme. Son but est de retracer les différentes étapes de conception et de démontrer la qualité de notre produit final.
Le projet portait sur la réalisation d’un réseau social permettant de mutualiser des opinions d’utilisateurs sur des produits variés.
Les buts de cette réalisation sont multiples ; nous faire pratiquer la programmation Java orientée objet ; nous confronter aux différentes étapes d’un projet de développement logiciel ; respecter un calendrier et ses échéances et finalement avoir une introduction aux problématiques du génie logiciel.

# Fiche de temps
Le but de cette section est de rendre compte du nombre d’heures passées sur le projet. Ainsi on peut en déduire notre productivité et en tirer un bilan comptable qui nous permettra de facturer le client.

Séance ou Activité	Temps passé en séance en P.H	Temps passé hors séance en P.H	Détails activité
BE1	6	4	Analyse des besoins : Production d’un cahier des charges
BE2	6	8	Rédaction de notre stratégie de test. / Production des fiches de validation addItemBook() et reviewItemBook(). / Production du code Java de validation associé.
BE3	6	2	Production du diagramme de classe et des diagrammes de séquence relatifs au lot 1.
TP1	6	4	Conception détaillée : / Production du diagramme de classe et du diagramme de séquence complet d’addMember(). Production du code java des squelettes des fonction du lot 1
TP2	6	4	Réalisation : / Implémentation des fonctions du lot1. Production du code de test complet du lot 1.
TP3	6	3	Conception détaillée : / Rédaction de la fiche de test pour reviewOpinion(). Diagramme de classe « premium ». Diagramme de séquence reviewOpinion(). Production du code de test Java pour reviewOpinion() et le test de rendement.
TP4	6	3	Réalisation : / Production du code Java complet avec le test de validation. Production des diagrammes de classe et de séquence pour reviewOpinion().
TP5	6	4	Rédaction d’un audit pour un autre groupe. Modification du code suite à l’audit qu’on a réalisé pour nous.
TP6	6	0	Rédaction d’un dossier de recette.

Totaux	54	32
	86

A l’issue du projet nous cumulons 86 P.H. En prenant 1j = 7H et 1 mois = 20j. On obtient 0,614 H.M. Notre nombre total de ligne de code source s’élève à 1 841. On a donc livré 1841 lignes de code source pour 0,614 H.M.
Le coût de revient de l’heure d’un ingénieur junior s’élève à 100€ TTC pour l’entreprise. Ici le coût du projet est donc de 8 600€. Le coût de la prestation ayant été fixé à 10 000€ HT, soit 12000€ avec une TVA fixée à 20%. On réalise une marge bénéficiaire de 3400€ pour l’entreprise où l’on est salariés.
Calculons maintenant le coût de revient pour une version de production du projet. En prenant l’hypothèse que le LCSL sera du même ordre de grandeur que le prototype, le coût total serait égal au double du coût du prototype ; soit 17 200€.

# Diagrammes
## Diagramme de classe de l’application livrée

## Diagramme de séquence d’addMember

## Diagramme de séquence de reviewOpinion

## Rapport d’audit
## Fiche de relecture du code

## Décisions de correction et synthèse
# Rapport de recette
## Fiche de validation

##
## Synthèse

# Bilan de l’état actuel du produit
## Améliorations apportées depuis la relecture croisée du code
## Améliorations apportées suite à la recette du code
## Bilan fonctionnel du produit
### Fonctions qui fonctionnent
### Fonctions qui fonctionnent partiellement
## Bilan non-fonctionnel du produit
# Bilan général
# Annexes
## Fiche de test addItemBook :
Fiche de test N°1

Objectif du test : Eprouver la méthode addItemBook dans les cas d’anomalies

On teste dans un premier temps la levée de toutes les exceptions BadEntryException concernant les paramètres passées.

Description (scénario) :
Instanciation d’un Social Network
1.1 Appel de addItemBook en passant un login non instancié
1.2 Appel avec un login constitué de blancs.
1.3 Appel de addItemBook en passant un mot de passe non instancié
1.4 Appel avec un mot de passe constitué de blancs.
1.5 Appel de addItemBook en passant un titre non instancié
1.6 Appel avec un titre constitué de blancs.
1.7 Appel de addItemBook en passant un genre non instancié
1.8 Appel de addItemBook en passant un auteur non instancié
1.9 Appel de addItemBook avec un nombre de pages non positif.

Résultats attendus :

Dans ces huit instructions exécutées une exception BadEntryException doit être levée.

Résultats observés :

##### Conclusion :
Fiche de test N° 2

Objectif du test : Eprouver la méthode addItemBook dans les cas d’anomalies

Ensuite nous allons nous allons vérifier que l’exception NotMemberException est bien levée dans les cas spécifiés par l’API (Login / Mot de Passe incorrects , inexistants etc.).

Description(scénario) :

- Instanciation d’un Social Network
- Ajouter un membre (« ANewMember », »password », »testProfile »)
2.1 Appel de addItemBook en passant un login non existant (‘ «LoginInexistant » )
2.2 Appel de addItemBook en passant le login « ANewMember » et le mot de passe « Wrong«

Résultats attendus :
Les deux dernières instructions lèveront normalement une exception NotMemberException.

Résultats observés :

##### Conclusion :
Fiche de test N° 3

Objectif du test : Eprouver la méthode addItemBook dans les cas d’anomalies

Enfin nous éprouverons la réaction du système si on ajoute un volume déjà existant.

Description(scénario) :

- Instanciation d’un Social Network
- Ajouter un membre (« ANewMember », »password », « testProfile »)
- Appeler addItemBook avec le Login  « ANewMember »  le mot de passe  « password »  , le titre « UnLivre » le genre « «  et l’auteur « « (Chaine vide) ;
  3.1 Appeler addItemBook avec le Login  « ANewMember »  le mot de passe  « password »  , le titre « Un Livre » le genre « «  et l’auteur « « (Chaine vide) ;
3.2 Appeler addItemBook avec le Login  « ANewMember »  le mot de passe  « password »  , le titre « un Livre » le genre « «  et l’auteur « « (Chaine vide) ;

Résultats attendus :
Les deux dernières instructions lèveront une exception ItemBookAlreadyExistsException car on veut ajouter un livre déjà existant même si la casse et la forme diffèrent.

Résultats observés :

##### Conclusion :
## Fiche de test reviewItemBook :
Fiche de test N°4

Objectif du test : Eprouver la méthode reviewItemBook dans les cas d’anomalies.

Vérification de la levée de l’exception BadEntryException lors de l’utilisation de reviewItemBook avec des paramètres d’entrées incorrects.

Description (scénario) :

- Instanciation d’un Social Network
- 4.1 Utilisation de reviewItemBook avec en paramètre un login non instancié
- 4.2 Utilisation de reviewItemBook avec en paramètre un login ne contenant que des espaces.
- 4.3 Utilisation de reviewItemBook avec en paramètre un password non instancié.
- 4.4 Utilisation de reviewItemBook avec en paramètre un password de moins de 4 caractères, autres que des « leading » ou « trailing banks ».
- 4.5 Utilisation de reviewItemBook avec en paramètre un title non instancié.
- 4.6 Utilisation de reviewItemBook avec en paramètre un title ne contenant que des espaces.
- 4.7 Utilisation de reviewItemBook avec en paramètre un mark qui n’est pas >= 0
- 4.8 Utilisation de reviewItemBook avec en paramètre un mark qui n’est pas <= 5
- 4.9 Utilisation de reviewItemBook avec en paramètre un comment non instancié.

Résultats attendus :
Dans les 9 utilisations de reviewItemBook, l’exception BadEntryException doit être levée.
De plus lorsqu’un utilisateur qui a déjà émis un avis sur un livre en publie un nouveau ; le nouvel avis doit remplacer le précédent.

Résultats observés :

##### Conclusion :
Fiche de test N° 5

Objectif du test : Eprouver la méthode reviewItemBook dans les cas d’anomalies.

Vérification de la levée de l’exception NotMemberException lors de l’utilisation de reviewItemBook avec des paramètres d’entrées incorrects. (login/password incorrects).

Description (scénario) :

- Instanciation d’un Social Network
- 5.1 Utilisation de reviewItemBook avec en paramètre un login non enregistré dans SocialNetwork
- 5.2 Utilisation de reviewItemBook avec en paramètre un password qui ne correspond pas au password d’un membre enregistré

Résultats attendus :
Dans les 2 utilisations de reviewItemBook, l’exception NotMemberException doit être levée.

Résultats observés :

##### Conclusion :
Fiche de test N° 6

Objectif du test : Eprouver la méthode reviewItemBook dans les cas d’anomalies.

Vérification de la levée de l’exception NotItemException lors de l’utilisation de reviewItemBook avec des paramètres d’entrées incorrects (livre déjà existant).

Description (scénario) :

- Instanciation d’un Social Network
- 6.1 Utilisation de reviewItemBook avec en paramètre un titre non enregistré comme un livre dans SocialNetwork

Résultats attendus :

Dans l’utilisation de reviewItemBook, l’exception NotItemException doit être levée.

Résultats observés :

##### Conclusion :
## Fiche de test reviewOpinion :
Fiche de test N° 7

Objectif du test : Eprouver la méthode reviewOpinion dans les cas d’anomalies.

Vérification de la levée de l’exception BadEntryException lors de l’utilisation de reviewOpinion avec des paramètres d’entrées incorrects.

Description (scénario) :

- Instanciation d’un Social Network
- 7.1 Utilisation de reviewOpinion avec en paramètre un avis non enregistré comme un avis dans SocialNetwork
- 7.2 Utilisation de reviewOpinion avec en paramètre un mark qui n’est pas >= 0
- 7.3 Utilisation de reviewOpinion avec en paramètre un mark qui n’est pas <= 5

Résultats attendus :

Dans l’utilisation de reviewOpinion, l’exception BadEntryException doit être levée.

Résultats observés :

##### Conclusion :
Fiche de test N° 8

Objectif du test : Eprouver la méthode reviewOpinion dans les cas d’anomalies.

But : Tester le fonctionnement de la éthode avec des articles inexistants dans le Social
Network

Description (scénario) :

- Ajout d’un SocialNetwork
- 8.1 Appel avec un type diffèrent de {‘f’,’F’,’b’,’B’}
- 8.2 Appel avec un titre non existant dans le réseau social et de type ‘f’ ou’F’
- 8.3 Appel avec un titre non existant dans le réseau social et de type ‘b’ ou ‘B’

Résultats attendus :
On devrait avoir une exception de type NotItemException dans les trois cas.
Pour le premier on a le message « Unexisting Type in the Social Network »
Pour les deux derniers tests respectivement on obtient « Unexisting Film in the Social Network »
et « Unexisting Type in the Social Network »

Résultats observés :

##### Conclusion :
Fiche de test N° 9

Objectif du test : Eprouver la méthode reviewOpinion dans les cas d’anomalies.

But : Voir

Description (scénario) :

- Ajout d’un SocialNetwork
- Ajout de plusieurs membres dans le réseau Social
- Ajout de plusieurs Items dans le réseau Social
- Appeler les méthodes reviewItem sur ces derniers
- 9.1 Appel de reviewOpinion en passant un login non existant
- 9.2 Appel de reviewOpinion en passant un login existant avec un mot de passe incorrect
- 9.3 Appel de reviewOpinion en passant un login Inexistant comme valeur pour le loginAuthor

Résultats attendus :
On devrait avoir une exception NotMemberException dans les 3 cas.

Résultats observés :

##### Conclusion :
Fiche de test N° 10

Objectif du test : Eprouver la méthode reviewIOpinion dans les cas d’anomalies.

But Principal : Vérifier qu’un membre ne peut pas noter un avis qu’il a lui même émis sur un article.

Buts Secondaires: Vérifier qu’on ne peut pas noter un membre dont l’avis n’a pas été donné sur l’article en question

Description (scénario) :

- Ajout d’un SocialNetwork
- Ajout de plusieurs membres dans le réseau Social
- Ajout de plusieurs Items dans le réseau Social
- Appeler les méthodes reviewItem sur ces derniers
- 10.3 Appel de reviewOpinion en passant un loginAuthor de meme valeur que le login
- 10.4 Appel de reviewOpinion en passant un loginAuthor existant mais n’ayant jamais noté l’article en paramètre

Résultats attendus :
On devrait avoir une exception SameMemberException.

Résultats observés :

##### Conclusion :
Fiche de test N° 11

Objectif du test : Voir le fonctionnement de la méthode reviewOpinion dans le cas normal

Description (scénario) :

- Ajout d’un SocialNetwork
- Ajout de plusieurs membres dans le réseau Social
- Ajout de plusieurs Items dans le réseau Social
- Appeler les méthodes reviewItem sur ces derniers
- 11.1 Appeler une fois reviewOpinion sur un avis et constater l’effet sur le membre en question avec le toString du Social Network(Voir karma)

Résultats attendus :
On ne devrait avoir aucune erreur et le karma de l’utilisateur doit être modifié.

Résultats observés :

##### Conclusion :