Rapport de projet
-
« ToutAvis »

# FIP INF 112 – GL et Gestion de projet informatique

## Serigne FALL - Pierre DUGAST

Année scolaire 2018-2019

# Table des matières

# Introduction
Ce présent dossier porte sur un projet de conception/développement Java réalisé en binôme. Son but est de retracer les différentes étapes de conception et de démontrer la qualité de notre produit final.
Le projet portait sur la réalisation d’un réseau social permettant de mutualiser des opinions d’utilisateurs sur des produits variés.
Les buts de cette réalisation sont multiples ; nous faire pratiquer la programmation Java orientée objet ; nous confronter aux différentes étapes d’un projet de développement logiciel ; respecter un calendrier et ses échéances et finalement avoir une introduction aux problématiques du génie logiciel.

# Fiche de temps
Le but de cette section est de rendre compte du nombre d’heures passées sur le projet. Ainsi on peut en déduire notre productivité et en tirer un bilan comptable qui nous permettra de facturer le client.

Séance ou Activité	Temps passé en séance en P.H	Temps passé hors séance en P.H	Détails activité
BE1	6	4	Analyse des besoins : Production d’un cahier des charges
BE2	6	8	Rédaction de notre stratégie de test. / Production des fiches de validation addItemBook() et reviewItemBook(). / Production du code Java de validation associé.
BE3	6	2	Production du diagramme de classe et des diagrammes de séquence relatifs au lot 1.
TP1	6	4	Conception détaillée : / Production du diagramme de classe et du diagramme de séquence complet d’addMember(). Production du code java des squelettes des fonction du lot 1
TP2	6	4	Réalisation : / Implémentation des fonctions du lot1. Production du code de test complet du lot 1.
TP3	6	3	Conception détaillée : / Rédaction de la fiche de test pour reviewOpinion(). Diagramme de classe « premium ». Diagramme de séquence reviewOpinion(). Production du code de test Java pour reviewOpinion() et le test de rendement.
TP4	6	3	Réalisation : / Production du code Java complet avec le test de validation. Production des diagrammes de classe et de séquence pour reviewOpinion().
TP5	6	4	Rédaction d’un audit pour un autre groupe. Modification du code suite à l’audit qu’on a réalisé pour nous.
TP6	6	0	Rédaction d’un dossier de recette.

Totaux	54	32
	86

A l’issue du projet nous cumulons 86 P.H. En prenant 1j = 7H et 1 mois = 20j. On obtient 0,614 H.M. Notre nombre total de ligne de code source s’élève à 1 841. On a donc livré 1841 lignes de code source pour 0,614 H.M.
Le coût de revient de l’heure d’un ingénieur junior s’élève à 100€ TTC pour l’entreprise. Ici le coût du projet est donc de 8 600€. Le coût de la prestation ayant été fixé à 10 000€ HT, soit 12000€ avec une TVA fixée à 20%. On réalise une marge bénéficiaire de 3400€ pour l’entreprise où l’on est salariés.
Calculons maintenant le coût de revient pour une version de production du projet. En prenant l’hypothèse que le LCSL sera du même ordre de grandeur que le prototype, le coût total serait égal au double du coût du prototype ; soit 17 200€.

# Diagrammes
## Diagramme de classe de l’application
## Diagramme de séquence d’addMember
## Diagramme de séquence de reviewOpinion

## Rapport d’audit
## Fiche de relecture du code
## Décisions de correction et synthèse
# Rapport de recette
## Fiche de validation
## Synthèse

# Bilan de l’état actuel du produit
## Améliorations apportées depuis la relecture croisée du code
## Améliorations apportées suite à la recette du code
## Bilan fonctionnel du produit
### Fonctions qui fonctionnent
### Fonctions qui fonctionnent partiellement
## Bilan non-fonctionnel du produit
# Bilan général
# Annexes
## Fiche de test addItemBook
## Fiche de test reviewItemBook
## Fiche de test reviewOpinion